新平彝族傣族自治县农业局

 新农函〔2018〕35号

新平县农业局关于印发《新平县2018年40万头

生猪养殖生态循环产业化项目

综合考核方案

各乡镇人民政府，街道办事处：

 《新平县2018年40万头生猪养殖生态循环产业化项目综合考核方案》，已经县农业局班子会议同意并报请新平县40万头生猪养殖生态循环产业化项目领导小组研究同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

 新平彝族傣族自治县农业局

 2018年11月24日

新平县2018年40万头生猪养殖生态循环产业化项目综合考核方案

为压实责任，强势推进新平县40万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，充分发挥年度目标责任考核导向激励作用。根据《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发2018年新平县40万头生猪养殖生态循环产业化项目推进实施方案》(新政办通〔2018〕10号)、《关于印发新平县2018年目标任务综合考评方案》(新办通〔2018〕47号)相关要求，特制定本方案。

一、考核原则

（一）坚持以目标任务为导向的原则；

（二）坚持简便科学、公平公正、公开透明的原则；

（三）坚持重实绩、看成效、凭公认的原则；

二、考核对象

各乡镇人民政府、街道办事处。

三、考核标准

2018年12月31日前，要求在建家庭农场、5200头父母代种猪场必须完成三通一平、挡土墙支砌等基础工程，达到主体施工条件。

四、分值计算

（一）基础分20分

完成目标任务数得20分。

（二）加分项

1. 每超额完成1个单元家庭农场加2分。

2. 新化乡在5200头父母代种猪场项目建设中，要积极发挥主体作用，有序推进项目建设，确保项目如期完成，视工程进度给予加2-4分。

3. 累计加分不得超过20分。

（三）扣分项

扣分计算：未完成数×（20分/本单位任务数），得分采取四舍五入法保留至小数点后两位。

**五、考核结果运用**

考核结果纳入新平县2018年目标任务综合考评。

|  |  |
| --- | --- |
|   附件：新平县2018年40万头生猪养殖生态循环产业化项目综合考核评分表  |  |

 新平彝族傣族自治县农业局

 2018年11月24日

新平彝族傣族自治县农业局办公室 2018年11月24日印

|  |  |
| --- | --- |
|  新平县2018年40万头生猪养殖生态循环产业化项目综合考核评分表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **乡镇（街道）** | **任务数（单元）** | **分值** | **完成数** | **考核标准** | **加分项** | **扣分项** | **考核得分** | **备注** |
| 平甸 | 10 | 20 | 　 |  2018年12月31日前，要求在建家庭农场、5200头父母代种猪场必须完成三通一平、挡土墙支砌等基础工程，达到主体施工条件。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 桂山 | 6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 古城 | 8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 扬武 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 新化 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 老厂 | 6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 戛洒 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 水塘 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 者竜 | 6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 漠沙 | 14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 建兴 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 平掌 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 100 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |