附件4

者竜乡2021年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

者竜乡2017年林区道路建设补助资金

- 立项依据

者政请〔2019〕24号者竜乡人民政府关于给予帮助解决者竜乡2017年林区道路建设资金的请示、新政通〔2017〕2号关于印发新平县2017年营林和林产业工作实施意见的通知、新林字〔2017〕36号关于对者竜乡2017年度核桃林区道路建设的批复。

- 项目实施单位

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

- 项目基本概况

为加快推进我乡核桃种植区道路建设，促进核桃产业的发展，实现产业增效、农民增收的目标，根据《新平县2017年营林和林产业工作实施意见》的文件精神，结合我乡核桃资源分布实际，遵循“全面规划、分步实施，突出重点、有序推进”的原则，采取“村民一事一议”和“政府扶持补助”相结合的办法，切实抓好核桃林区道路建设工作促进农业增效，农民增收，农村经济可持续健康发展，助力脱贫成效巩固，2017年我乡组织实施了核桃林区道路建设工程项目，共建设完成79公里核桃林区道路，总建设投资118.5万元，工程建设已全部完工并通过验收。

- 项目实施内容

2017年我乡组织实施了核桃林区道路建设工程项目，共建设完成79公里核桃林区道路，总建设投资118.5万元，工程建设已全部完工并通过验收。具体实施内容如下：

新平县2017年核桃竹子林区道路建设明细表

单位：公里

| 序号 | 乡镇（街道） | 村（居）委会 | 林区道路线路 |  | 建设里程 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起点 | 终点 | 合计 | 竹子路 | 核桃路 |  |
|  | 者竜乡 |  |  |  | 79 |  | 79 |  |
| 1 | 者竜乡 | 峨毛 | 旧营山小组 | 三丘田 | 3 |  | 3 |  |
| 2 | 者竜乡 | 峨毛 | 旧营山小组 | 草子地 | 1 |  | 1 |  |
| 3 | 者竜乡 | 峨毛 | 刘家村小组 | 山尾巴路 | 5 |  | 5 |  |
| 4 | 者竜乡 | 竹箐 | 大竹箐小组瓦窑村 | 罗光敏坟 | 5.5 |  | 5.5 |  |
| 5 | 者竜乡 | 竹箐 | 对门山 | 者扎坟 | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 6 | 者竜乡 | 竹箐 | 二塘龙树凹 | 大猫箐 | 1 |  | 1 |  |
| 7 | 者竜乡 | 渔科 | 凉水箐 | 大水井 | 4 |  | 4 |  |
| 8 | 者竜乡 | 渔科 | 上六台 | 平石板 | 5 |  | 5 |  |
| 9 | 者竜乡 | 渔科 | 大平掌 | 大忙木树地 | 5 |  | 5 |  |
| 10 | 者竜乡 | 渔科 | 大白石头 | 杨家箐 | 7 |  | 7 |  |
| 11 | 者竜乡 | 渔科 | 太平街 | 董家地 | 5 |  | 5 |  |
| 12 | 者竜乡 | 春元 | 小春元 | 松树岭岗 | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 13 | 者竜乡 | 春元 | 大石板 | 岔箐 | 2.5 |  | 2.5 |  |
| 14 | 者竜乡 | 春元 | 峨毛林 | 邱家寨 | 3 |  | 3 |  |
| 15 | 者竜乡 | 向阳 | 打猎村祭天树 | 平掌地 | 2.5 |  | 2.5 |  |
| 16 | 者竜乡 | 向阳 | 核桃树村子外 | 隔界箐 | 2.8 |  | 2.8 |  |
| 17 | 者竜乡 | 向阳 | 核桃树小组茶地岭 | 老吃水沟 | 1 |  | 1 |  |
| 18 | 者竜乡 | 向阳 | 丫口小组 | 大松树林 | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 19 | 者竜乡 | 向阳 | 向阳村委会下 | 老罗天 | 1.2 |  | 1.2 |  |
| 20 | 者竜乡 | 庆丰 | 小上海赖 | 小荒田 | 3.5 |  | 3.5 |  |
| 21 | 者竜乡 | 庆丰 | 下者扎 | 右崖大箐茶地 | 1.36 |  | 1.36 |  |
| 22 | 者竜乡 | 庆丰 | 大村子 | 三家村 | 4.94 |  | 4.94 |  |
| 23 | 者竜乡 | 者竜 | 者竜电站后面 | 倒神山 | 9 |  | 9 |  |

- 资金安排情况

工程总投资118.5万元，全部用于79公里核桃林区道路建设项目。其中新财字〔2021〕1号2017年林区道路建设补助90万元，尚欠工程款28.5万元。

- 项目实施计划

1．确定林区道路建设具体路线布置。乡人民政府按林区道路建设任务下达的指标，及时组织交通、林业、涉及的村（社区）委员会、村（社区）小组等部门按建设标准和相关建设要求进行林区道路路线规划设计，确定林区道路建设具体路线布置。

2．林区道路建设具体路线确定后，及时组织村（社区）委员会、村（社区）小组召开村民会议或村民代表会议，按照“一事一议”的办法，由村（社区）村民代表表决林区道路建设占用土地、林地及地上附着青苗、林木或附着设施等一切补偿处理办法，形成补偿处理决议，并按决议自行解决一切补偿费用，按照村民“一事一议”的办法表决形成处理决议，补偿费用自行解决。

3．林区道路建设占用土地、林地及地上附着物的补偿按处理决议补偿无争议后，实施单位把林区道路建设占用林地在开工前形成书面文件上报县级林业主管部门审批。未办理征占用手续的林区路不得组织施工。

4．确定施工单位和组织施工。施工单位由实施单位根据相关规定自行确定。施工单位与实施单位签订林区道路工程建设合同，并严格按照设计和实施方案精心组织工程施工。

5．竣工验收。林区道路工程建成竣工后，乡人民政府要按属地管理原则组织纪检、林业、交通、财政等部门及相关村组进行竣工验收。验收资料包括：（1）工程建设实施方案；（2）林区道路工程建设合同；（3）工程竣工报告；（4）工程财务决算报告；（5）其它相关资料。

6．建档管理。林区道路建设年度任务完成后，乡林业站要及时将相关资料整理归档。同时将完整资料报送县林业局备案。

- 项目实施成效

项目规划实施后，加强了核桃林区道路建设，改善了广大群众的生产生活条件。将极大的促进者竜乡的林业发展，确保林地调节气候、涵养水源、保持水土的作用持续发挥，进一步建设一个良好的生态环境，创造一个良好的经济发展环境。