附件4

戛洒镇2021年预算重点领域财政项目

文本公开

（一）

- 一、项目名称

戛洒特色小镇建设项目缺口专项资金

二、立项依据

根据云发改规划【2017】834号云南省特色小镇发展领导小组办公室关于公布我省特色小镇创建名单的通知、新建复【2018】4号关于批准实施《新平戛洒花腰傣风情小镇核心区修建性详细规划》的批复、《玉溪市人民政府-全市特色小镇创建工作专题会议纪要》、云政发【2017】20号云南省人民政府关于加快特色小镇发展的意见、《玉溪市人民政府关于省级特色小镇修建性详细规划的审查意见》、玉政办发【2018】67号玉溪市人民政府办公室关于印发加快推进全市特色小镇创建工作实施方案的通知。

- 三、项目实施单位

戛洒镇人民政府

- 四、项目基本概况

县特色办对小镇建设原规划建设23个项目，按照“三个淡化”原则，经多方调研论证优化确定调减温泉水世界建设项目、茶马驿站建设项目、花腰傣驿站建设项目、医疗养生养老建设项目和戛洒花腰傣旅游特色小镇戛洒大道南线绿化提升改造（二期）建设项目、冬季养生避寒配套基础设施及花腰傣民族民居示范工程等7个项目，新增欢乐水世界和游客集散中心综合楼工程2个项目，计划实施18个项目，总投资12.89亿元。2020年12月完成投资0.1216亿元,累计完成投资7.8092 亿元。为更好、更快的建设戛洒镇特色小镇，保障创建各项工作顺利开展，根据目前存在的困难和项目缺口资金情况。

- 五、项目实施内容

戛洒花腰傣风情小镇重点在建项目为：1、污水处理厂及生活垃圾处理项目；2、新平县戛洒镇戛洒江滩涂综合治理工程滨江西岸市政基础设施建设项目；3、戛洒镇外滩酒店项目（二期）建设项目；4、新平县戛洒花腰傣旅游特色小镇游客集散中心建设项目综合楼工程（党群服务中心）；5、新平县戛洒花腰傣旅游特色小镇花腰傣传统民居传承项目（花腰田间）；6、戛洒欢乐水世界建设项目；7、戛洒低海拔足球训练基地；8、新平县戛洒镇戛洒江滩涂综合治理建设项目液压坝工程；9、戛洒镇入城景观大道工程。

- 六、资金安排情况

缺口资金520万元主要用于支付：1、制作安装展板、材料印制、文档管理等办公费用8万元；2、项目前期启动及进度工程款497万元。3、征地协调、调研考察交流等接待费用5万元；4、花腰傣风情小镇指挥部办公室日常办公及车辆租用等费用10万元。

七、项目实施计划

520万元缺口资金计划支付：1、制作安装展板、材料印制、文档管理等办公费用8万元；2、项目前期启动及进度工程款497万元。3、征地协调、调研考察交流等接待费用5万元；4、花腰傣风情小镇指挥部办公室日常办公及车辆租用等费用10万元。

- 八、项目实施成效

圆满完成特色小镇创建工作，突出花腰傣风情，深挖历史文化，走旅游发展之路，围绕建设成为产业发展“特而强”、功能集成“聚而合”、建设形态“小而美”、运行机制“新而活”的全省一流旅游休闲小镇，促进经济发展。

（二）

- 一、项目名称

（第二批省级专项扶贫资金）戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目专项资金

- 二、立项依据

1、根据新政复【2021】34号新平县人民政府关于分配2021年第二批省级财政专项扶贫资金的批复，2021 年新平第二批省级财政专 项扶贫资金（暂定名）分配意见，共计分配资金 1652 万元，其中：戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 重点村建设项目 400 万元。2、根据《新平县2021年第二批省级财政专项扶贫资金计划分配表》戛洒镇下达专项扶贫资金400万元，用于戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目。

- 三、项目实施单位

新平县戛洒镇扶贫开发办公室

- 四、项目基本概况

中共新平县委十二届九次全会提出建设“高原特色农业示范区”目标，戛洒镇第七次党代会提出“推动戛洒镇由高原特色农业大镇向高原特色农业强镇跨越”，平田村是戛洒镇两个脱贫村之一，因多方原因许多农户自行调整种植结构，形成了以冰糖橙种植为主的水果面积已达3000余亩，预计产值1800万元，但目前由于缺乏水利灌溉暨管网配套设施建设，柑橘长势缓慢，果品质量低，市场竞争弱，急需向上级部门争取实施戛洒镇平田村柑橘规范化种植水利灌溉暨管网配套设施建设项目。

- 五、项目实施内容

建设内容为：1.取水管道17KM；2.新建200m³蓄水水池7个。

- 六、资金安排情况

戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目项目资金共计400万元。其中：1.取水管道17KM，概算投资273万元；2.新建200m3蓄水水池7个，概算投资123万元；3.工程其他费用4万元

- 七、项目实施计划

1.取水管道17KM；2.新建200m³蓄水水池7个。

- 八、项目实施成效

通过实施示范村产业发展及配套设施建设等工程项目进一步巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴。“十四五”期间该项目建设完成后，平田村委会通过水费收取和成立柑橘产销专业合作社，可增加每年的村集体经济收入5万元左右，完整的打造出平田村“一村一品”产业，扩大平田村冰糖橙种植面积1000亩左右，增加冰糖橙种植户500元左右人均可支配收入。