新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年部门预算重点领域财政项目文本（一）

一、项目名称

桂山街道城乡绿化美化奖补资金项目。

二、立项依据

城乡绿化美化工作是提升城乡品质、改善居民生活环境的重要举措，对于促进生态文明建设、推动城乡融合发展具有重要意义。根据省委、省政府关于加快推进城乡绿化美化工作的总体部署，以及《云南省城乡绿化美化省级财政奖补资金管理办法》等相关政策文件的精神，我部门开展城乡绿化美化奖补资金项目立项工作。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处。

四、项目基本概况

上斗戛居民小组隶属桂山街道太平社区，区域面积2.77平方公里，位于新平县城城东，大戛高速入口，与下斗戛小组相毗邻。居民收入以蔬菜水果种植、牲畜养殖、经商、周边务工为主。随着安心拆除、乡村振兴等项目的一系列实施，上斗戛小组发生了翻天覆地的变化，基础设施不断完善，旅游业态逐渐丰富，为了增强上斗戛小组村庄绿化美化，改善人居环境，将其打造成为县城周边乡村游的休闲地，结合《桂山街道太平社区斗戛片区党建引领乡村振兴示范点实施方案》，按照应绿尽绿、四旁绿化的原则，2022年至2024年在该组村庄空闲地和小坝塘健康步道两侧、停车场等地实施绿化美化项目，种植景观树、绿化带、花草等。

五、项目实施内容

（一）小坝塘健康步道两侧绿化美化（含种植、抚育管理费用）：

1．种植神黄豆30株（直径12～14cm）；

2．种植蓝花楹30株（直径12～14cm）；

3．种植三角梅30株（树叶花冠幅80cm）；

4．铺植马尼拉草坪950㎡；

5．步道内侧种植水生鸢尾600株、水葱600株。

（二）停车场停车位、村庄道路绿化美化：

1．停车位两侧种植神黄豆13株（直径12～14cm）；

2．停车位两侧种植蓝花楹13株（直径12～14cm）；

3．村庄道路绿化种植神黄豆25株（直径12～14cm）；

4．村庄道路绿化种植蓝花楹25株（直径12～14cm）；

完成后检查验收成活率达85.00%以上。

六、资金安排情况

按照标准测算，将省级城乡绿化美化奖补资金纳入财政预算，落实保障辖区基础设施建设所需资金。本年度由上级转移支付财力安排我街道357,500.00元。经党政班子联席会议研究，主要用于村庄空闲地绿化美化、小坝塘健康步道两侧绿化美化、停车场停车位、村庄道路绿化美化工程，资金不足部分由街道、社区自筹或向上争取资金支持。

七、项目实施计划

提升步行体验：通过种植花卉、灌木和树木，形成层次丰富、四季有景的绿化景观，为村民和游客提供舒适、宜人的步行环境。

增加休闲功能：在步道两侧设置休息座椅、健身设施等，为村民提供休闲、锻炼的好去处，丰富村民的日常生活。

弘扬健康文化：在步道沿线设置健康知识宣传栏，传播健康理念，引导村民养成健康的生活习惯。

合理规划停车位：根据村庄实际情况和停车需求，合理规划停车场的布局和停车位数量，确保停车方便、有序。

增加绿化植被：在停车场周边种植树木、花草等，既美化环境，又能起到遮阳、降噪的作用，提升停车场的整体品质。

设置导视系统：完善停车场的导视标识，方便村民和游客快速找到停车位，提高停车效率。

强化道路绿化：在道路两侧种植行道树、花灌木等，形成绿色长廊，美化村庄道路景观。

完善道路设施：提升道路的通行能力，完善排水、照明等基础设施，确保村民出行安全、便捷。

提升道路文化内涵：结合村庄的历史文化特色，在道路沿线设置文化景观节点，展现村庄的文化底蕴。

构建绿色生态系统：通过科学规划、合理布局，形成村庄内外相互衔接、协调一致的绿色生态系统，提升村庄的整体生态环境质量。

打造特色景观节点：结合村庄的自然风光和人文特色，打造具有地方特色的景观节点，提升村庄的知名度和吸引力。

强化村民参与意识：通过宣传教育、组织活动等方式，增强村民的环保意识和参与意识，形成共建共享的良好氛围。

八、项目实施成效

（一）环境美化与生态改善

1.显著提升村庄绿化水平：通过大规模的绿化种植，村庄的绿化覆盖率将得到显著提升，使村庄呈现出更加生态、美丽的面貌。健康步道两侧、停车场及村庄道路的绿化美化将使村庄整体环境焕然一新。

2.改善空气质量与微气候：绿化植被能够吸收空气中的有害物质，释放氧气，从而改善村庄的空气质量。同时，植被还能够调节微气候，降低夏季温度，提高居民生活的舒适度。

3.增强生态系统稳定性：通过合理的植物配置和景观设计，村庄的生态系统稳定性将得到增强，能够更好地抵抗自然灾害和人为干扰。

（二）居民生活品质提升

1.提供优美的休闲空间：健康步道的建设将为村民提供一个优美的休闲空间，便于村民进行散步、锻炼等户外活动，提升居民的生活质量。

2.改善停车环境：停车场停车位的优化与绿化将改善停车环境，使停车更加有序、方便，同时提升停车场的美观度。

3.提升道路通行安全与舒适性：村庄道路的绿化美化将提升道路的通行安全与舒适性，减少交通事故的发生，同时美化道路景观，提升村民的出行体验。

（三）社会经济效益增长

1.促进旅游业发展：通过村庄的绿化美化建设，村庄的整体形象和吸引力将得到提升，有望吸引更多的游客前来观光旅游，促进村庄旅游业的发展。

2.增加居民收入：旅游业的发展将带来就业机会和收入增加，村民可以通过参与旅游服务、销售农产品等方式增加收入。

3.提升村庄品牌形象：村庄绿化美化项目的实施将提升村庄的品牌形象，使村庄成为周边地区的亮点和示范，为村庄的可持续发展奠定坚实基础。

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年部门预算重点领域财政项目文本（二）

一、项目名称

桂山街道亚尼社区窝尼新村绿美乡村提升项目。

二、立项依据

为深入贯彻落实习近平总书记关于浙江“千万工程”的重要批示精神，按照《中央财办等部门印发〈关于有力有序有效推广浙江“千万工程”经验的指导意见〉的通知》（中财办发〔2023〕6号）、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈云南省城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）〉的通知》（云办发〔2023〕43号）及《云南省城乡绿化美化工作领导小组办公室关于印发〈云南省城乡绿化美化标杆典型奖补方案〉的通知》（云发改城镇〔2023〕648号）等要求，深入推进云南省绿美乡村建设，确保顺利完成绿美乡镇和绿美村庄年度建设任务，充分挖掘开发乡村自然生态、历史人文、田园风光等多元价值和农业产业新功能，将乡村绿化美化行动与持续推进农村人居环境整治提升相结合，与大力发展乡村绿色生态低碳产业相结合，与学习推广运用浙江“千万工程”经验相结合，统筹整合相关政策、项目、资金、技术、人员等力量建设绿美乡村，助推乡村全面振兴。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处。

四、项目基本概况

窝尼新村隶属于桂山街道亚尼社区，位于桂山街道所在地东部，新平县东部，距县城12公里。东邻大开门，南邻太平社区丁苴小组，西邻太平社区麻栗树小组，北邻峨山县化念镇。窝尼新村由勒达小组、双龙桥小组地质灾害搬迁组成，共有农户57户277人，大部分居民为哈尼族支系窝尼人，使窝尼新村具有鲜明的民族文化因此得名窝尼新村。

五、项目实施内容

窝尼新村后山绿化：种植蓝花楹1,000棵，以提升山体的绿化覆盖率和景观效果。使用挖机台班20天进行土地平整和树木种植坑的挖掘。铺设滴灌系统3,000.00m，确保树木得到充足的水分供应。

亚尼河小组组内绿化：种植芒果树110棵，增加果树的种类和数量，提升小组内的绿化水平。

岔河小组组内绿化：种植茉莉花3,300棵和芒果树80棵，丰富小组内的植物种类，提升景观效果。进行红土填方150.00m³，以改善土壤条件，满足树木生长需求。

瑞英塘小组组内绿化：种植清香木400棵和铁树20棵，增加常绿树种的比例，提升小组内的生态质量。进行红土填方80立方和64.00m³（两处不同位置），以优化土壤结构。额外种植清香木（苗）100株、清香木（直径5CM）82株和非洲红80株，以增加绿量和植物多样性。

花坛铺设：在瑞英塘小组内铺设鹅卵石花坛32.00m³，提升小组内的景观效果和居民的生活质量。

六、资金安排情况

该项目资金来源于新平县2024年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金300,000.00元，剩余缺口资金由街道、社区自筹或向上争取资金支持安排。主要用于：窝尼新村后山绿化（蓝花楹）1,000棵；挖机台班20天；滴灌铺设3,000.00m；亚尼河小组组内绿化（芒果树）110棵；红土填方90.00m³；岔河小组组内绿化（茉莉花）3,300棵；岔河小组组内绿化（芒果树）80棵；红土填方150.00m³；瑞英塘小组组内绿化（清香木）400棵；红土填方80.00m³；瑞英塘小组组内绿化（铁树）20棵；清香木（苗）1,500株；清香木（直径5CM）82株；非洲红80株；花坛铺设鹅卵石32.00㎡；红土填方64.00m³。

七、项目实施计划

（一）环境整治方面。资金重点用于村庄绿化、美化、清洁等环境整治工作，购置各类植物、花卉，引进先进垃圾处理设备，以打造宜居宜业的美丽乡村环境。此举不仅美化了乡村面貌，更提升了村民的生活品质，为乡村振兴注入了新的活力。

（二）基础设施建设方面。资金用于村庄道路硬化、排水系统建设、公共照明设施安装等，以完善乡村基础设施，提升村民生活质量。这些基础设施的改善，将极大地便利村民的日常生活，促进乡村经济的发展，为乡村振兴奠定坚实的物质基础。

（三）生态保护方面。资金将用于湿地恢复、水体治理、生物多样性保护等项目，以保护和改善乡村生态环境，促进人与自然和谐共生。通过这些生态保护措施，将有效改善乡村生态环境，为乡村振兴提供良好的自然条件。

八、项目实施成效

通过窝尼新村绿美乡村建设，促进乡村休闲旅游发展，为广大游客、居民提供生态、舒适的人居环境，推动绿色发展、生态发展，使搬迁安置群众搬得出、留得住、有发展、能增收，围绕一二三产业深度融合，探索农旅融合、绿旅融合、文旅融合的乡村旅游新模式。大力发展旅游业、种植产业等，增加人均收入，同时解决本村及周边群众就业问题，让群众充分就业，让更多外出打工者回乡创业。通过绿化美化改善生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的建设发展能满足其周边居民的生产、生活需要，对建设富裕文明的美丽乡村有重要作用。本项目的建设必然影响窝尼新村及周边辐射区域社会与经济的发展。